[image: image2.jpg]\
NI'S DINN 71N T "X -J



[image: image2.jpg]

02/04/07
לכבוד

מירה וניר גלעד                                                                  פקס 035717674 
רח' רחל 1א                                                                   מעצבת נאווה 0522725966 
גבעתיים

א.ג.נ 

הנידון: סיכום פגישה בבנין מ- 01.04.07 - "גנות עדי" קרית אונו 
דירה 18 בנין 2 
רצ"ב עיקרי הנושאים:
1. לדיירים יש זיכוי של 5,000 $ בשקלים לביצוע שינויים בדירה עפ"י מחירון שינויי דיירים.
לדיירים יש הסכם לקבלת מחסן נוסף במרתף . 
לאחר הישיבה נתקבלו המסמכים לגבי שני הנושאים.

2. לטענת הדיירים בוצעו שינויים בחשמל אשר שולמו במזומן למנ"ע רוני שהיה בזמנו מטעם "מישוב" ואין להם קבלות .
3. כנ"ל לגבי עבודות אינס' ואלומיניום אשר שולמו לדבריהם במזומן לקבלן מוטי זרח ומוטי בן סימון.
4. נושאים טכניים:
הדיירים מבקשים לבצע הכנה למערכת השקייה כולל הכנת חשמל וניקוז עפ"י תוכנית שלהם.

חסר ניקוז לכיור ל"מנגל".

מחלק מים להשקיע בקיר.

לתקן הכנות לרמקולים כולל חדר ילדים.

כל האריחים בדירה למעט חדרי ילדים שודרגו ושולמו ל"סופר קרמיק". בחדרי הילדים מבקשים לבצע סטנדרט שנבחר מונמך ב- 1 ס"מ כתשתית לפרקט.

איגור יערוך ספירת מלאי של כל החומר בשטח.

טרם הוזמנו אסלות ,כיורים וברזים.

יש לבטן שני גופי תאורה והכנה לבית חכם.

חסר משקוף לדלת יציאה מחדר שירות.

קיר מסדרון עקום – לישר.

חלון ממ"ד הוזמן חדש מקבלן האלומיניום ישירות, כמו כן עוד תוספות .

מבקשים לבצע שינוי במיזוג מול הקבלן שיבחר.[ 5 כ"ס בסלון ומזגנים נפרדים בחדרי הילדים].

הובהר למשפחת גלעד שיש צורך לערוך התחשבנות לגבי כל העבודות הנוספות והשינויים . 

לא ניתן להתחשב בתשלומים ששולמו למנ"ע במזומן.

 תשלום שהועבר ישירות לקבלני המשנה לקבלנים ייבדק מולם.
תפוצה- מוטי רזניק, גיקי,איגור.

בכבוד רב

אבי רז

[image: image1.png]IR
"y 38T




רז א. – הנדסה וניהול בע"מ                                                    ח.פ. 513427146
רחוב השלושה 2 תל-אביב 67060  טל: 03-6875851   פקס': 03-6875852   פקס משרד רעננה: 09-7729637      

 נייד 052-3660060           aviraz03@zahav.net.il

