‏4 ספטמבר, 2014
‏ט' אלול, תשע"ד

לכבוד

משה מורדוך - מנהל פרויקטים

אגף מערכות מידע

משרד המשפטים

הנדון: ביקור בחוות בזק בינלאומי ביפו - כלוב של המשרד

- בתאריך 2 ספטמבר 2014 ערכתי ביקור בחברת בזק, במתחם של בזק בינלאומי בו מתארחים כלובי המחשבים להתאוששות מאסון של החברות השונות.

- מטרת הביקור הייתה לבדוק את עמידת הכלוב שניבנה עבור המשרד בדרישות האבטחה של משרד.

- מבנה הכלוב

  - 2 פאות קירות בנויים 2 פאות לוחות פח מחורר.

  - תיקרת גבס , מעל תקרה זו חלל, בחלל הותקנו סורגים בהיקף הכלוב בהמשך לקירות הכלוב .

  - ריצפה צפה, בתוך חלל הריצפה הצפה הותקנו סורגים בהיקף הכלוב.

איור סכמתי של הכלוב                                           איור סכמתי של קיר מתכת

- הממצאים

  - לוחות הפח מקושרים זה לזה מהצד החיצוני, ניתן להבריג את הברגים מבחוץ ובכך לפרק את הלוח.

  - החסימות שבוצעו בתקרה ובריצפה אינן מאותו חומר של הכלוב, (הדרישה הייתה המשך לוח הפח).

- סיכום

  - נידרש  לקשר את לוחות הפח גם מהצד הפנימי כך שלא ניתן יהיה לפרק מהצד החיצוני.

  - ניתן לקבל את סגירת ההיקף בריצפה ובתיקרה עם הסורגים הקיימים.

  - מבחינה אבטחתית ניתן להמשיך להתקדם בד בבד עם ביצוע התיקונים הנידרשים.

  - מצורפים צילומים מזוויות שונות אשר מראות את הממצאים.

- לשרותך ככול הנידרש.

בברכה,

משה רז

הגנה על מידע וסיכול איומי סייבר