**לכבוד :יוסי כרמלי – מ. פרוייקט 09/07/2020**

 **יבגני – מ. עבודה**

**ביקור באתר מכלול עודד 09/07/2020**

1. **בתאריך 09/07/2020 בוצע ביקור באתר מכלול עודד .**
2. **נוכחים באתר : מנהל הפרוייקט – יוסי כרמלי , מנהל עבודה – יבגני**

**5 עובדים – עסקו בהכנה של טפסנות לגג קומת קרקע .**

 **3 . התחילו בהרכבת פיגום בחלק הקידמי של הבניין – עדיין בהקמה .**

 **הסברתי למנהל העבודה כי יש להקפיד על קיבוע הפיגום לבסיס**

 **בקרקע וכן קשירה לקיר , בסיום לתעד בפנקס הכללי ולצרף אישור .**

 **לבצע בדיקה יומית וכן לחתום פעם בשבוע בפנקס הכללי .**

 **4 .לסיכום יש להיערך לקראת הקיץ ימים חמים להרבות בשתייה של**

 **מים ולהקפיד שהעובדים מבצעים את עבודתם באופן בטוח .**

 **5. בברכה .**

 **6.שמואל אסרף**

 **ממונה בטיחות**