סקר סיכונים – "מכלול עודד" עבודה כללית/ בכניסה למתקן ביטחוני

| פעילות או תהליך | סיכון | רמת הסיכון קיימת |  |  | המלצות להפחתת רמת הסיכון | רמת הסיכון מופחתת |  |  | הערות ומעקב ע"י |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | הסתברות | חומרה | סיכון |  | הסתברות | חומרה | סיכון |  |
| עבודה שוטפת בכניסה למתקן בטחוני לתקופה ממושכת . | חוסר אישורים יגרום לכך שהעבודה לא תתבצע . עובדים ממתינים ומתוסכלים חוסר רצון לבצע עבודה איחור בביצוע עבודה | 2 | 4 | 8 | מנהל העבודה ומנהל הפרויקט ידאגו מראש להגיש צילומי תעודות זהות ואישורים נוספים שהנהלת המתקן הביטחוני דורשת . כלל העובדים כולל נהגים שבאים לפרוק ציוד בלבד יגישו את המסמכים על מנת לקצר את הזמן ולא יצטרכו להמתין /ללא אפשרות של התחלת עבודה . | 1 | 4 | 4 | מנהל העבודה/מהנדס ביצוע |
| כניסת מבקרים מלווים לאתר העבודה. כניסת עוברי אורח / סקרנים בלתי רצויים לאתר העבודה | פגיעת מבקרים / מלווים סקרנים למיניהם בסכנות שקיימות באתר העבודה – נפילת חפצים , פגיעה מציוד הפרעה לעובדים ולתהליך העבודה. | 2 | 4 | 8 | ככלל השער בכניסה יהיה סגור . שטח העבודה מגודר עם שילוט מתאים חל איסור כניסה אלא למי שאושר מראש . לא תותר כניסה אלא באישור מנהל העבודה/מנהל הפרוייקט . רשימת העובדים המאושרים תהייה אצל המאבטח בכניסה כפי שסוכם מול הנהלת המתקן . לגבי עובדים של המתקן הביטחוני – יצטרכו לתאם עם מנהל העבודה/ מנהל פרוייקט במקום ולהציג אישור כניסה - וגם מעבר תדריך בטיחות לגבי הסכנות הקיימות באתר העבודה –שימוש בציוד מגן אישי קסדה נעלי בטיחות וכו . כל כניסה של מבקרים / מלןןים תהייה בליווי של מנהל עבודה / מנהל פרוייקט – לא יסתובבו חופשי באתר – למנוע פגיעה מציוד וחומרים שונים . | 1 | 4 | 4 | מנהל העבודה/מהנדס ביצוע |
| פעילות או תהליך | סיכון | רמת הסיכון קיימת |  |  | המלצות להפחתת רמת הסיכון | רמת הסיכון מופחתת |  |  | הערות ומעקב ע"י |
|  |  | הסתברות | חומרה | סיכון |  | הסתברות | חומרה | סיכון |  |
| עבודה ממושכת בתנאי חום קשים או בחורף מצב של סופות רעמים /גשם הצפות מים | סכנת התייבשות ופגיעות גופניות סכנת החלקה והירטבות מהגשם | 2 | 4 | 8 | לתדרך את העובדים לגבי הסכנות הקיימות לביצוע העבודה בחורף / בקיץ . ככלל חובה להשתמש בציוד מגן אישי . להקפיד על שרוולים ארוכים ולמרוח משחה על ידיים ופנים נגד ייבוש העור . בנוסף לוודא שיש גישה למי שתייה כל זמן העבודה. במידה ויש עומס חום כבד יש לשקול לבצע עבודה רק בתוך במבנה – העבודה בחוץ תהייה בהתאם לעומס החום הכבד תוך שמירה על חיי העובדים . בחורף –להכין משאבת מים לחרום לשאיבת מים במקומות מוצפים . סכנת החלקה - כל עבודה תיבחן על ידי מנהל העבודה ומנהל הפרוייקט האם ניתן לבצע את העבודה באופן בטוח ללא גרימת נזק לעובדים / לציוד . | 1 | 4 | 4 | מנהל העבודה/מהנדס ביצוע |
| כניסת עובדים לתוך המתקן הביטחוני לבצע עבודות כגון חיבור תשתיות , | חוסר תיאום לא יאפשר ביצוע עבודה . הפרעה לעובדי המתקן בעבודה היומיומית . פגיעה בעובדי המתקן תוך ביצוע העבודה | 2 | 4 | 8 | כל עבודה נוספת שמתוכננת להתבצע חובה לתאם מול הפיקוח את הזמן המתאים לביצוע העבודה . במידה וצריך לבצע עבודה בתוך המתקן יבוצע תיאום מול הפיקוח ונציגי המתקן איך לבצע את העבודה תוך שמירה על השגרה של העובדים במתקן. העבודות המיוחדות יבוצעו בדרך כלל בימי חמישי בסוף היום ובימי שישי – הכל בתיאום מול הפיקוח והגורמים המתאימים . בעבודה זו יבוצע גידור מתאים למניעת פגיעה בעובדי המתקן . | 1 | 4 | 4 | מנהל העבודה/מהנדס ביצוע |

סקר סיכונים –התארגנות  "מכלול עודד"

| פעילות או תהליך | סיכון | רמת הסיכון קיימת |  |  | המלצות להפחתת רמת הסיכון | רמת הסיכון מופחתת |  |  | הערות ומעקב ע"י |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | הסתברות | חומרה | סיכון |  | הסתברות | חומרה | סיכון |  |
| התארגנות | חוסר אישורים והיתרים לעבודה | 2 | 3 | 6 | לוודא קיום של כל האישורים הדרושים מהרשויות עירייה , בזק , הוט , חברת חשמל וכו קבלת היתר עבודה מהנהלת המתקן . | 1 | 3 | 3 | מנהל פרוייקט |
| סימון ושילוט חפירה להתקנת עמודים וגידור השטח | פגיעה במהלך חפירה לעמודים מכלי צמ"ה ופגיעה בתשתיות והתקנת גידור ושילוט לשטח העבודה | 3 | 4 | 12 | בד' כלי צמ"ה/ משאיות – רישיונות וביטוחים ,ונהיגה בתוקף . קבלת אישור לביצוע חפירה עבור הגידור – למניעת פגיעה בתשתיות . הדרכת עובדים לגבי הסיכונים בעבודת התקנת הגידור. הפרדה בין העובדים וכלי הצמ"ה בזמן החפירה | 1 | 3 | 3 | מנהל פרויקט / עבודה |
| כניסה ויציאה של כלי רכב וצמ"ה לאתר העבודה | פגיעה בעובדים מרכב/ כלי צמ"ה בזמן נסיעה/עבודה או תוך כדי נסיעה לפנים ולאחור | 3 | 4 | 12 | בדיקת תקינות כלי צמ"ה / משאיות . הסמכות/הרשאות/רישיונות מתאימים. שימוש בציוד מגן אישי. קשר עין בין המפעילים והעובדים מרחקי בטיחות מכלי הצמ"ה/ משאיות אי עמידה מאחורי כלי הצמ"ה והמשאיות . הקפדה על שימוש בצופר אחורי ומהבהבים ואורות דרך. אי שימוש במכשירי פלאפון ניידים בעת הנהיגה/הפעלת הכלי צמ"ה . מכוון ועובדים לבושים באפוד זוהר. | 2 | 4 | 8 | מנהל העבודה ומנהל הפרויקט |

סקר סיכונים ל עבודות הנפה

| פעילות או תהליך | סיכון | רמת הסיכון קיימת |  |  | המלצות להפחתת רמת הסיכון | רמת הסיכון מופחתת |  |  | הערות ומעקב ע"י |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | הסתברות | חומרה | סיכון |  | הסתברות | חומרה | סיכון |  |
| עבודות הנפה על ידי משאיות מנוף | פגיעה בזמן הנפת מכולות/ ציוד וכו' פגיעה מקריסת ציוד הנפה פציעת עובד בזמן העמסה ופריקת ציוד באתר העבודה | 3 | 4 | 12 | - הנפה ע"י מנוף מאושר הכולל רישיון בתוקף, רישיון להפעלת מנוף, ביטוח, תסקיר בודק מוסמך בתוקף. - אביזרי הנפה מאושרים ע"י בודק מוסמך אתת יכוון את מפעיל המנוף איסור המצאות עובדים מתחת למשא מורם סימון וגידור שטח העמסה ופריקת הציוד המונף. | 2 | 4 | 8 | מנהל העבודה/מהנדס ביצוע |
| עבודה עם משאיות מנוף לפריקה והעמסת ציוד | סכנת נפילת ציוד, נפילת אדם פגיעה בקווי מתח פגיעת מציוד מונף | 3 | 4 | 12 | כל עבודות ההנפה יבוצעו לאחר תדרוך והנחייה של מנהל העבודה הדרכת, מנופאים, אתתים, בדיקת שטח ההנפה . הדרכת צוות העבודה על-ידי מנהל העבודה. בדיקת תסקירי בודק מוסמך לפני כניסה לאתר של ציוד ההרמה וההנפה. הסמכות והרשאות מתאימות למפעיל מתקן ההרמה. ענוב ורתום האלמנטים ע"י ענבן מורשה בלבד. תכנון מראש של הצבת מנופים ובדיקת אזור ההנפה לפני ביצוע כל עבודות ההנפה יהיו בנוכחות מנהל העבודה. כל עבודות ההרמה יבוצעו תוך שימת דגש לנוכחות: קווי מתח חשמל פגיעה בתשתית קיימת ,אי המצאות ונוכחות עובדים/אנשים מתחת למשא מורם. הנפה של משטחים תיעשה ע"י התחשבות בעוצמת הרוח וכיוונה, תוך תמיכה בחבל מוביל למניעת טלטול הציוד או המשטח. 3.25 מ' מרחק מקווי מתח מתחת V 33,000. 5 מ'. מרחק מקוים מעל מתח שלV 33,000. (מרחקי מינימום). או ניתוק החשמל ביצוע עבודות הנפה לפי נוהל הנפה . | 2 | 4 | 8 | מנהל העבודה/מהנדס ביצוע |

סקר סיכונים לעבודות חפירה/ קידוח כלונסאות ובניית קיר

| פעילות או תהליך | סיכון | רמת הסיכון קיימת |  |  | המלצות להפחתת רמת הסיכון | רמת הסיכון מופחתת |  |  | הערות ומעקב ע"י |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | הסתברות | חומרה | סיכון |  | הסתברות | חומרה | סיכון |  |
| קידוח כלונסאות | סכנת פגיעה וגרימת נזק בקווי תשתיות קיימות בשטח העבודה סכנת נפילה לתור בורות | 3 | 4 | 12 | קבלת הרשאת לעבודת חפירה מהרשויות השונות. בדיקה של מכונת הקידוח וכלי הצמ"ה – רישיון , ביטוח , בודק מוסמך, רישיון נהיגה של המפעילים. תדרוך העובדים בדבר בסכנות הקיימות בעבודה זו. בדיקה וסימון קווי תשתיות הקיימים בשטח, מפעילי הכלים יתודרכו בדבר מיקום התשתיות עפ"י הצורך. ביצוע חפירת גישוש. במהלך עבודת הקידוח להקפיד שהבור תמיד עם כיסוי למניעת נפילת עובדים . אסור להשאיר בור פתוח – חובה לצקת בטון בו ביום . | 2 | 4 | 8 | מנהל העבודה/מהנדס ביצוע |
| פינוי חומר מקידוח הכלונסאות, ויציקת בטון תנועת כלי צמ"ה ומשאיות באתר העבודה | סכנת פגיעה ע"י כלי צמ"ה. ומיקסר בטון בעת נסיעה לאחור ולפנים . | 3 | 3 | 9 | בעבודת כלי צמ"ה ייעזר המפעיל במכוון בנסיעה לאחור לפי הצורך. צופר אחורי פנס מהבהב תקינים . מיקסר בטון יוכנס לאתר על ידי מנהל עבודה עם מכוון. העובדים יהיו לבושים עם אפוד זוהר. | 2 | 3 | 6 | מנהל העבודה/מהנדס ביצוע |
| עבודות חפירה לקורות בטון על ידי כלי צמ"ה | התמוטטות דפנות החפירה. נפילות לחפירה. נפילת ציוד. הילכדות בחפירה | 3 | 3 | 9 | לפני תחילת הביצוע, יבדוק מנהל העבודה את סוג הקרקע/החפירה יוודא תקינותה ויתעד בפנקס הכללי. דיפון דפנות החפירה בהתאם לתקנות למניעת התמוטטות ע"פ חקיקה לעבודות בניה פרק ט- חפירות בעבודות עפר/שיפועים לחפירה בהתאם לסוג הקרקע. לפני ביצוע חפירה יש, לבדוק קיומם של תשתיות . סימון כל החפירות בשילוט וגידור בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה פרק ט' סימון חפירות תעלה ובורות בעומק מעל 2 מ' על ידי פנסים בצבע אדום (נצנץ וכמו כן שילוט מתאים). בחפירות קצרות (נקודתיות) יבוצע גידור מלא ושילוט עפ"י התקנות. חומר חפור יפונה למרחק מינימום של 0.5 מטר משפת החפירה ושיהיה שיפוע טבעי. העמדת כלי צמ"ה במרחק בטיחות משפת החפירה למניעת עומס והתמוטטות | 2 | 3 | 6 | מנהל העבודה/ מהנדס ביצוע |

סקר סיכונים לעבודות חשמל

| פעילות או תהליך | סיכון | רמת הסיכון קיימת |  |  | המלצות להפחתת רמת הסיכון | רמת הסיכון מופחתת |  |  | הערות ומעקב ע"י |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | הסתברות | חומרה | סיכון |  | הסתברות | חומרה | סיכון |  |
| כבל חשמל מאריך | הלם חשמלי, התחשמלות | 3 | 4 | 12 | - יצויד במפסק מגן דלף (פחת) ברגישות 0.03A - עמידה בדרישות התקינה | 3 | 3 | 9 | מנהל העבודה/מהנדס ביצוע |
| עבודה ושימוש בכלי עבודה חשמליים מיטלטלים., כלי עבודה ידניים, מתח ויברציות, דיסקים, מסורים, פטישונים וכד' | התחשמלות, שריפה פגיעה פיזית | 3 | 4 | 12 | - הדרכת עובדים לעבודה עם כלים חשמליים וכלים ידניים. - בדיקת הכלים לתקינותם לפני השימוש. - כל כלי העבודה יהיו בעלי בידוד כפול. - כל הכלים יהיו בעלי הגנת ("גידור") לבטח. - אישור תקינות על-ידי חשמלאי מוסמך. - כל התופים יהיו בעלי ממסר זרם פחת. - עבודה עם ציוד מגן אישי: - אוזניות. - אטמי אוזניים. - משקפי מגן - שימוש נכון ויעודי לכלי העבודה. - עבודה עם כלים מסוימים תהיה ע"י בעלי ניסיון עם עבודה עם סוג כלי העבודה ואשר קיבלו הדרכה ייעודית לכך. - תקעים/שקעים מוגנים בהתאם לתקן ישראלי לעבודות באתר בנייה. - ניתוק הציוד ממקורות המתח בסיום העבודה. | 3 | 3 | 9 | מנהל העבודה/מהנדס ביצוע |

סקר סיכונים   לעבודה חמה(בכל שלבי העבודה באתר)

| פעילות או תהליך | סיכון | רמת הסיכון קיימת |  |  | המלצות להפחתת רמת הסיכון | רמת הסיכון מופחתת |  |  | הערות ומעקב ע"י |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | הסתברות | חומרה | סיכון |  | הסתברות | חומרה | סיכון |  |
| בטיחות באש בעבודה' עם דיסק, משור רתכת או כל כלי המוציא גיצי אש. | כוויה כתוצאה ממגע ,בחלק חם / רותח נשימה של עשן מעבודת החיתוך/ריתוך . פגיעה מגיצים במהלך העבודה | 3 | 4 | 12 | - בכל מקום בו תהיה אש גלויה או עבודה חמה יש לוודא נקודת כבוי שתכלול מטף כבוי 6 ק"ג. או חול, בהתאם לסוג הבערה והחומרים הדליקים. - צופה אש לפי שיקול דעתו מנהל עבודה, יהיה בכל מקום בו תהיה אש גלויה או גיצים. (הצופה לא יעסוק בכל עבודה אחרת מלבד התצפית) בגמר העבודה הצופה ישהה כמחצית השעה לצורך השגחה. - לפני כל התחלת עבודה יש לבצע ניקיון פסולת דליקה דוגמת ניירות, נוזלים דליקים. - הצבת חוצץ בין מקום העבודה לסביבה למניעת פיזור גיצים. - הרחקת מכלי לחץ למרחק של 7 מטר לפחות מנקודת החיתוך. - שילוט הסברה יותקן עפ"י הצורך. | 3 | 3 | 9 | מנהל העבודה/מהנדס ביצוע |
| בטיחות באש בזמן תדלוק כלי צמ"ה | סכנה של גרימת נזק כתוצאה מתדלוק והתלקחות | 3 | 4 | 12 | - כל משאית/ כלי צמ"ה אשר תגיע לתדלוק תחובר להארקה. - מטף כיבוש אש 6 ק"ג אבקה יהיה בסמוך לנקודת התדלוק. | 3 | 3 | 9 | מנהל העבודה/מהנדס ביצוע |
| ריתוך, חיתוך אוטוגני, שימוש בגזים דחוסים, חמצן, אצטילן, בוטן, מגע שמן עם חמצן. | סכנת דליקה מדליפת גזים העלולים לגרום להתלקחות והתפוצצות | 3 | 4 | 12 | - הדרכת עובדים ע"י מנהל העבודה לסיכונים בעבודות להלן: - ריתוך - עבודה עם אש גלויה. - עבודות עם דיסק חיתוך או השחזה. - העבודות תתבצענה עפ"י נוהל עבודה חמה שבתכנית הבטיחות. - שימוש קבוע בציוד מגן אישי לעבודות אלו. - אחסון מכלי לחץ במקום נפרד מאושר ומאורר. - שימוש בבולם להבה תקין. - בגמר העבודה יש לקרר חלקים חמים. - הצבת מטפי כיבוי אש מתאימים בקרבת מקום. - בידוד ואי מגע שמן חמצן. - אין להשאיר חלקים חמים ללא השגחה. - הרחקת חומרים דליקים או נפיצים למרחקי בטיחות. - בידוד אזורי אחסון חומרים דליקים באמצעי בידוד מתאימים. - הצבת צופה אש במהלך העבודה וחצי שעה לאחר גמר העבודות החמות. | 3 | 3 | 6 | מנהל העבודה/מהנדס ביצוע |

סקר סיכונים לעבודות בתנאים מיוחדים

| פעילות או תהליך | סיכון | רמת הסיכון קיימת |  |  | המלצות להפחתת רמת הסיכון | רמת הסיכון מופחתת |  |  | הערות ומעקב ע"י |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | הסתברות | חומרה | סיכון |  | הסתברות | חומרה | סיכון |  |
| עבודת לילה | סכנת נפילה, מעידות פציעות שונות התנגשות כלי צמ"ה | 3 | 3 | 9 | - תיאום מול גורמי הפיקוח באתר העבודה. תוצב תאורת לילה מספקת ומתאימה בעמדות העבודה ועפ"י הצורך. - יותקן שילוט בטיחות מתאים. - כל העובדים במשמרת בוקר יוחלפו בעובדים אחרים אחרי מנוחה עפ"י שעות עבודה ומנוחה לעובד. - לא יועסקו עובדים שעבדו במשמרת הבוקר. - לעבודות לילה ימונה מנהל עבודה מוסמך שאינו מנהל העבודה האתרי הקבוע. - הצבת נצנצים לסימון אזור העבודה ואו מסלול בטוח לתנועת כלי רכב וצמ"ה - כלי הצמ"ה יצוידו בצופר אחורי כולל צ'קאלקה . | 2 | 3 | 6 | מנהל העבודה/מהנדס ביצוע |

סקר סיכונים  לעבודות טפסנות וברזל- ויציקת בטון

| פעילות או תהליך | סיכון | רמת הסיכון קיימת |  |  | המלצות להפחתת רמת הסיכון | רמת הסיכון מופחתת |  |  | הערות ומעקב ע"י |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | הסתברות | חומרה | סיכון |  | הסתברות | חומרה | סיכון |  |
| עבודות טפסנות וברזל | סכנת התמוטטות, של ציוד טפסנות (תבניות עמודי תמיכה וכו ) | 3 | 4 | 12 | - שימוש בתבניות מאושרות - בדיקת טפסות ע"י מנהל העבודה לפני כל יציקה. - בניה ופירוק על פי תכנית מאושרת. - בניה ופירוק יעשו ע"י טפסנים מקצועיים בלבד ובהדרכת והשגחה של מנהל העבודה או בונה מקצועי. - טפסה מתועשת תאושר ע"י מהנדס הביצוע. | 2 | 4 | 8 | מנהל העבודה/מהנדס ביצוע |
| עבודת יציקת בטון של ידי משאית מיקסר ומשאבת בטון | סכנת פגיעה בעובדים על ידי נסיעה לאחור של המיקסר. סכנת פגיעה /התחשמלות משאבת בטון | 3 | 4 | 12 | בדיקת רישיונות ואישורים למשאית בטון /משאבה לפני העבודה . מיקום משאבת בטון במקום בטוח וסטרילי מכבלי חשמל/ מתח גבוה. חל איסור לעבוד בקרבת כבלי חשמל – חובה על מנהל העבודה לאשר את מיקום המשאית . הפרדה בין משאיות לעובדים למניעת פגיעה בעת נסיעה לאחור. | 2 | 4 | 8 | מנהל העבודה/מהנדס ביצוע |
| בניית אבן חיפוי לקיר החיצוני, בעזרת במות הרמה , או הקמת פיגום | סכנת נפילה של ציוד / אבני חיפוי , סכנת נפילה בגובה בזמן עבודה על במת הרמה או פיגום | 3 | 4 | 12 | הדרכת עובדים על הסכנות הכרוכות לעבודה בגובה וגם הסכנה שבעבודה על פיגום /במת הרמה . הקמת פיגום תתבצע על ידי מי שהוסמך לכך – ובאישור של מנהל העבודה (רישום בפנקס הכללי). עבודה על במת הרמה רק מי שעבר קורס עבודה בגובה ושימוש בציוד מגן מתאים – רתמות וכו . לוודא כי שטח העבודה מתחת לפיגום/במת הרמה יהיה פנוי מעובדים למניעת פגיעה מציוד | 2 | 4 | 8 | מנהל העבודה/מהנדס ביצוע |

סקר סיכונים לעבודה בגובה

| פעילות או תהליך | סיכון | רמת הסיכון קיימת |  |  | המלצות להפחתת רמת הסיכון | רמת הסיכון מופחתת |  |  | הערות ומעקב ע"י |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | הסתברות | חומרה | סיכון |  | הסתברות | חומרה | סיכון |  |
| עבודה בגובה | סכנה של נפילת עובד ללא שימוש בציוד עבודה מתאים לעבודה בגובה נפילת ציוד | 3 | 4 | 12 | - עבודה וגישה למקום ממנו עלול אדם ליפול מגובה או לעומק 2 מטר בהתאם ועפ"י תקנת בטיחות בעבודה בגובה תשס"ז 2007 כלשונה וככתובה. - הדרכה לעובדים בעבודה בגובה. גידור וסימון אזור העבודה בשלטי אזהרה ואת שטח הסכנה מתחת הפיגומים/משטחי עבודה. - שימוש בציוד תקני בלבד ומתאים לעבודה המתבצעת, כדלהלן: - במות הרמה. סולמות. פיגומים. - ציוד מגן. רתמות בטיחות. התקנת קו חיים - סל הרמה. - משטחי עבודה מעברים ומדרכת מעבר יהיו מגודרים על- ידי: - אזן יד על- פי תקנות הבטיחות. - אזן תיכון על- פי תקנות הבטיחות. - לוח רגל על- פי תקנות הבטיחות. - בדיקת הפיגום ע"י מנ"ע ואישורו. - פיגום מעל 6 מ' יבנה ויפורק ע"י בונה מקצועי - ציוד הרמה סולמות ופיגומים יוכנסו לאתר רק לאחר אישור שהם עומדים בתקנות הבטיחות המתאימות. - שימוש בסולמות והעמדתם תהיה בשיפוע של 1:4. - לא יהיה שימוש בסולם אלא אם יוצב עובד נוסף אשר יתמוך את הסולם. | 2 | 4 | 8 | מנהל העבודה/מהנדס ביצוע |

סקר סיכונים לעבודות פיתוח

| פעילות או תהליך | סיכון | רמת הסיכון קיימת |  |  | המלצות להפחתת רמת הסיכון | רמת הסיכון מופחתת |  |  | הערות ומעקב ע"י |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | הסתברות | חומרה | סיכון |  | הסתברות | חומרה | סיכון |  |
| חפירת תעלות ובורות לתשתיות ניקוז , מים , חשמל ותקשורת | פגיעה בתשתיות קיימות , סכנה של נפילת עובדים לחפירה התמוטטות דפנות החפירה | 3 | 4 | 12 | הדרכת עובדים לגבי הסכנות הקיימות בזמן עבודת התשתיות . לפני תחילת הביצוע, יבדוק מנהל העבודה את סוג הקרקע/החפירה יוודא תקינותה ויתעד בפנקס הכללי. דיפון דפנות החפירה בהתאם לתקנות למניעת התמוטטות ע"פ חקיקה לעבודות בניה פרק ט- חפירות בעבודות עפר/שיפועים לחפירה בהתאם לסוג הקרקע. לפני ביצוע חפירה יש, לבדוק קיומם של תשתיות . סימון כל החפירות בשילוט וגידור בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה פרק ט' סימון חפירות תעלה ובורות בעומק מעל 2 מ' על ידי פנסים בצבע אדום (נצנץ וכמו כן שילוט מתאים). בחפירות קצרות (נקודתיות) יבוצע גידור מלא ושילוט עפ"י התקנות. חומר חפור יפונה למרחק מינימום של 0.5 מטר משפת החפירה ושיהיה שיפוע טבעי. העמדת כלי צמ"ה במרחק בטיחות משפת החפירה למניעת עומס והתמוטטות | 2 | 4 | 8 | מנהל העבודה/מהנדס ביצוע |
| סלילת אספלט ובניית מגרש חנייה סימון ושילוט מגרש החנייה | סכנת פגיעה מכלי צמ"ה בעת סלילת האספלט, סכנת פגיעה | 3 | 4 | 12 | הדרכת עובדים בזמן עבודת כלי צמ"ה . בד' רישיונות וביטוחים ונהיגה של המפעיל. לוודא שעובדים מופרדים משטח העבודה של כלי צמ"ה בעת סלילת האספלט . | 2 | 4 | 8 | מנהל העבודה/מהנדס ביצוע |

סקר סיכונים לבנייה וחלוקה של המבנה

| פעילות או תהליך | סיכון | רמת הסיכון קיימת |  |  | המלצות להפחתת רמת הסיכון | רמת הסיכון מופחתת |  |  | הערות ומעקב ע"י |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | הסתברות | חומרה | סיכון |  | הסתברות | חומרה | סיכון |  |
| בניית קירות גבס / בלוקים וחלוקה של פנים המבנה | סכנת פגיעה מנפילה של ציוד כבד , סכנה של נפילת עובד | 3 | 4 | 12 | הדרכת עובדים לגבי הסכנות לעבודה נכונה לבנייה עם קירות גבס / בלוקים . עבודה עם ציוד מגן אישי מלא . בעבודה עם סולם / פיגום (אישור מנהל עבודה) חובה לוודא שהעובדים עברו הכשרה לעבודה בגובה ומשתמשים בציוד מגן לעבודה בגובה – רתמות וכו . | 2 | 4 | 8 | מנהל העבודה/מהנדס ביצוע |
| התקנת תשתיות מים , אינסטלציה חשמל , תקשורת , מיזוג , וכו | סכנה של נפילת ציוד ( תעלות מיזוג – תאורה ) פגיעה בעובדים נפילת עובדים | 2 | 4 | 8 | הדרכת העובדים לגבי הסכנות בעבודה בגובה . שימוש בציוד מגן אישי וציוד לעבודה בגובה . העובדים עברו הכשרה לעבודה בגובה . התקנת תעלות מיזוג ותשתיות חשמל – יש להשתמש בציוד מתאים , סולם , פיגום נייד וכו באישור של מנהל העבודה . | 2 | 3 | 6 | מנהל העבודה/מהנדס ביצוע |
| חיבור תשתיות לתשתיות קיימות במתקן הביטחוני | סכנת התחשמלות , פגיעה במשתמשי המתקן והפרעה לעבודה השוטפת . | 3 | 4 | 12 | חובה לתאם עם נציג המתקן והפיקוח את הזמן המתאים כדי לחבר את התשתיות . חיבור תשתיות על ידי עובדים מוסמכים בלבד. בזמן חיבור מערכות יש לוודא כי רק מי שהוסמך לכך יבצע את החיבור – חשמלאי מוסמך וכו . חובה לוודא כי מקור המתח / אנרגייה לא מחובר בזמן העבודה – למניעת נזק התחשמלות . חיבור התשתיות בהתאם לתוכניות וחיבורם באישור הגורמים המוסמכים . | 2 | 4 | 8 | מנהל העבודה/מהנדס ביצוע |

סקר סיכונים עבודה על גג קומת קרקע

| פעילות או תהליך | סיכון | רמת הסיכון קיימת |  |  | המלצות להפחתת רמת הסיכון | רמת הסיכון מופחתת |  |  | הערות ומעקב ע"י |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | הסתברות | חומרה | סיכון |  | הסתברות | חומרה | סיכון |  |
| עבודה על גג הבניין התקנת מעקה גדר על מעקה בטון (בזמן הבנייה מתוכנן קיר בטון שבולט 1 מטר מהגג ) | נפילה מהגג של עובדים נפילת ציוד ופגיעה בעובדים | 3 | 4 | 12 | מעקה הבטון משמש כמעקה בפני נפילה . הדרכת עובדים לגבי הסכנה שבעבודת ההתקנה של הגדר על מעקה בטון . שימוש בציוד מגן אישי וציוד מגן לעבודה בגובה לעובדים שמבצעים את העבודה על קצה הגג . למרות שיש מעקה יש להיזהר בפני נטייה של הגוף כלפי חוץ . ולוודא שעובדים אלו קשורים ברתמות וחבל למניעת נפילה . | 2 | 4 | 8 | מנהל העבודה/מהנדס ביצוע |